110实验室前沿技术分组研究与专题汇报

开题报告

| 研究题目 | 面向复杂文档问答的查询感知跨模态节点重要性重排序方法研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题类型 | 算法实验类 |  |  |
| 应用场景与演示方式 | 应用场景：本课题面向复杂 PDF 文档问答场景，主要应用于论文阅读、实验报告分析、课程资料理解、项目文档检索等任务。 演示方式：现场上传一份图文表混排文档，系统完成解析、建图、召回、重排序、答案生成与证据展示；同时显示重排序前后 Top-K 证据变化，同时显示重排序前后 Top-K 证据变化、关键证据节点关系与页码定位。 | 指导教师/带教学长 | 白洋 |
| 小组成员 | 姓名 | 学号 | 专业 |
| 1 | 陈耀洋 | 2024213800 | 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 |
| 2 | 赵依然 | 2024213719 | 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 |
| 3 | 刘莉 | 2024213887 | 信息与计算科学 |
| 4 | 柯熙钰 | 2024213711 | 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 |
| 课题研究目的和意义（含国内外研究相关工作综述）： 一、研究背景与问题提出 RAG 的经典目标，是在生成前检索外部知识，以降低纯参数知识带来的幻觉和过时问题；其早期代表工作已证明，检索增强能在知识密集任务上显著提升事实性与可更新性。随着多模态文档成为企业知识、科研材料和教育资料的主流载体，传统“文本切块—向量检索—语言模型生成”的单模态流程越来越难以覆盖图表、表格、公式、页面布局和跨页证据。多模态 RAG 近两年快速发展，综述普遍认为其核心问题已从“能否检索图像”转向“如何组织多模态证据、如何做跨模态对齐、如何做长文档与页面级检索”。 在复杂文档理解中，单纯 OCR 或 PDF 文本提取常常丢失页面结构、图表视觉线索和表格布局；视觉检索路线因此兴起。ColPali 直接对文档页面图像生成多向量表示，并在 ViDoRe 上验证了页面级视觉检索的优势；VisRAG 则进一步提出 parsing-free 的 VLM-RAG 流程，直接对文档图像检索与生成，在端到端性能上相对传统文本 RAG 获得了 20%–40% 的提升。与此同时，MinerU 等高精度文档解析工具使“先解析、再建模”的路线仍然具有强工程价值。 在这些工作基础上，RAG-Anything 将多模态内容统一为原子知识单元，并通过“双图构建 + 图融合 + 跨模态混合检索”实现统一索引：一方面为图像、表格、公式等非文本单元建立跨模态知识图，另一方面为文本块建立文本知识图，再做实体对齐和融合。该框架在长文档、多模态基准上取得了显著优势，尤其在长上下文场景下优势更明显。 但这并不意味着问题已经“全部解决”。首先，MMDocRAG 明确指出，当前长文档多模态问答的瓶颈仍集中在多模态证据选择、证据整合与引用质量上；其次，RAG-Anything 的消融实验显示，双图与混合检索是主要收益来源，而现有 reranker 的提升幅度相对有限，这恰好说明检索后精排仍有值得深入研究的空间。换言之，当前系统经常“能召回相关证据，但无法把最关键、最能串联多模态证据的节点排到前面”。这正是本课题的问题切入点。 二、研究目的 本课题基于 RAG-Anything 开源框架进行复现与二次开发，利用其多模态文档解析、知识图构建和初步检索能力作为基础，在检索后的候选证据排序环节引入查询感知 PPR 与跨模态 Bridge 分数，设计轻量级证据重排序模块，以提升复杂文档问答中的关键证据命中率和证据可追溯性。 - 跑通或复用 RAG-Anything 的复杂文档解析与初步检索流程； - 提取或模拟文本、表格、图表、页面等多模态证据节点及其关系； - 实现查询感知 Personalized PageRank 重排序； - 实现跨模态 Bridge 节点评分； - 融合语义相似度、PPR 分数和 Bridge 分数，形成轻量级重排序函数； - 构建 20—30 个小规模测试问题； - 对比原始排序、语义排序、PPR 重排序和 PPR+Bridge 重排序的效果； - 完成一次可展示的实验 Demo 和汇报材料。 三、研究意义 第一，本课题具有较强的现实应用意义。论文、课程资料和项目文档中常常包含大量图表、表格和正文交叉引用信息，仅依靠文本相似度检索容易遗漏关键证据。通过重排序策略提升关键证据位置，可以提高复杂文档问答的可靠性。 第二，本课题具有一定的前沿价值。RAG-Anything 已经证明多模态内容可以通过知识实体和图结构进行统一建模，本课题进一步关注“检索后的候选证据如何排序”这一细分问题，属于在已有框架上的轻量级增强。 |  |  |  |
| 研究目标： 一、总体目标 基于 RAG-Anything 的多模态文档问答流程，设计并实现一个轻量级的查询感知跨模态证据重排序模块。该模块不改变 RAG-Anything 的整体架构，而是在初步检索得到的候选证据节点基础上，融合问题语义相似度、查询感知节点重要性和跨模态桥接能力，对候选文本、表格、图表和页面节点进行二次排序，以提升复杂文档问答中的关键证据命中率和证据排序质量。 二、具体目标 - 明确任务边界 将课题限定为“RAG-Anything 检索后候选证据节点重排序”，不做完整多模态 RAG 框架重构，不进行大规模模型训练。 - 完成基础流程跑通 选择 2—3 份复杂 PDF 文档，使用 RAG-Anything 或简化解析方式获得初步检索结果和候选证据节点。 - 构建小规模测试集 人工设计 20—30 个问题，覆盖文本事实、表格问答、图表理解、图文一致性和证据定位等类型。 - 实现查询感知 PPR 重排序 以当前问题初步检索得到的候选节点为种子，在局部知识图中计算 Personalized PageRank 分数，用于衡量候选节点对当前问题的结构重要性。 - 实现跨模态 Bridge 分数 统计候选节点连接的模态类型数量，衡量其连接文本、表格、图表等不同证据的能力。 - 设计融合重排序函数 将语义相似度、PPR 分数和 Bridge 分数融合，形成最终候选证据排序分数。 - 完成对比实验 对比原始排序、语义相似度排序、语义 + PPR 排序、语义 + PPR + Bridge 排序的效果。 - 完成汇报与演示 形成实验结果表格、典型案例截图、开题/结题报告、答辩 PPT 和一个简单 Demo。 |  |  |  |
| 研究内容、技术路线与评价指标： 一、主要研究内容 - 1.RAG-Anything 框架调研 调研 RAG-Anything 的基本思想、输入输出形式和多模态知识图结构，重点理解其如何处理文本、图片、表格和公式等多模态内容，以及如何进行跨模态混合检索。RAG-Anything 的核心价值在于将多模态内容建模为相互连接的知识实体，并通过图结构和语义匹配进行检索。 2.复杂文档测试样例构建 选择 2—3 份复杂 PDF 文档作为测试对象，优先选择包含正文、图表、表格或流程图的文档。围绕这些文档人工构建 20—30 个问题，并标注正确证据位置。其中问题类型包括：文本事实题、表格问答题、图表理解题、图文一致性判断题、证据定位题。 3.候选证据节点表示 将 RAG-Anything 或简化解析结果中的内容表示为节点：文本节点；表格节点；图表节点；页面节点；图注或表注节点。节点之间的边可以来自：同页关系；图表与图注关系；表格与表注关系；正文引用图表关系；标题与段落关系 4.查询感知 PPR 重排序 普通节点重要性排序通常衡量节点在整张图中的全局重要性，但复杂文档问答更需要知道“对于当前问题，哪个节点更重要”。因此，本课题使用查询感知 PPR，将当前问题初步检索到的节点作为种子，在局部图中传播重要性。 Score_1(v ¦ q) = α · Sim(q, v) + β · PPR_q(v)， 其中：q 表示用户问题；v 表示候选证据节点；Sim(q, v) 表示问题与节点的语义相似度；PPR_q(v) 表示当前问题下节点的局部重要性；α、β 为权重参数。 5.跨模态 Bridge 节点评分 复杂文档中的关键证据往往不是单一文本段落，而是连接正文、图表、表格和页面的桥接节点。例如，一个表格节点如果同时连接表注、正文解释段和所在页面，那么它在表格问答中具有更高证据价值。Bridge 分数可简化为： Bridge*(v ¦ q) = TypeWeight(v) × DegreeNorm(v) × CrossModalRel(v ¦ q)， 其中：TypeWeight(v)：节点类型权重，降低页面、标题等结构节点的权重从而防止其得分过高；DegreeNorm(v)：度数归一化，避免连接过多的节点天然占优。且： DegreeNorm(v) = 1 / log(2 + deg(v))， 其中deg(v)为节点v的邻居数量；CrossModalRel(v ¦ q)：查询相关的跨模态邻居覆盖度， CrossModalRel(v ¦ q) =Σ_m I(v 的邻居中存在模态 m 且该邻居与 q 相关) / M， 其中m：模态类型，例如文本、表格、图表、页面，M：系统总模态类型数量，I：指示函数。实际实现时，可以简化为：如果某个邻居节点与问题的语义相似度超过阈值 τ，则认为该邻居与当前问题相关。最终融合得分为： Score(v ¦ q) = λs · Sim(q, v) + λp · PPR_q(v) + λb · Bridge*(v ¦ q)， 其中，Sim(q, v) 表示问题与候选证据节点的语义相关性，PPR_q(v) 表示查询感知节点重要性，Bridge*(v ¦ q) 表示经过类型约束和度数归一化后的跨模态桥接能力，λs、λp、λb 为融合权重。通过该设计，系统不仅考虑节点连接了多少种模态，还进一步考虑节点本身是否适合作为证据、连接关系是否与当前问题相关，以及是否因高度连接而产生得分偏置，从而提升 Bridge 分数的合理性。 6.对比试验分析 本课题除自建 20—30 个复杂 PDF 问答样例外，计划引入公开数据集小规模子集作为补充评测，以提高实验结论的客观性和可复现性。优先选择 MultiModalQA 作为主要公开评测数据集，该数据集面向文本、表格和图像联合推理，适合验证多模态 RAG 在跨模态问答中的效果。时间允许的情况下，可补充 ChartQA 或 DocVQA 的小规模子集，分别验证图表问答和文档页面问答能力。MultiModalQA 包含文本、表格和图像联合推理问题，DocVQA 面向文档图像问答，ChartQA 面向图表视觉与逻辑推理问题，因此三者能够覆盖本课题关注的文本、表格、图表和页面理解场景。 实验对比 - RAG-Anything 原始排序 - 仅语义相似度排序 - 语义相似度 + 查询感知 PPR - 语义相似度 + 查询感知 PPR + Bridge - 重点观察： - 正确证据是否进入 Top-K； - 正确证据排名是否前移； - 表格题和图表题是否比文本题提升更明显； - Bridge 分数是否有助于跨模态问题； - 重排序是否带来明显额外耗时。 - 二、关键技术路线 复杂 PDF 文档 → RAG-Anything 解析或简化解析 → 获得文本 / 表格 / 图表 / 页面节点 → 构建小规模多模态文档图 → 用户问题输入 → 获取初步 Top-K 候选证据 → 计算 Sim(q, v) → 计算查询感知 PPR_q(v) → 计算 Bridge(v) → 融合得分并重排序 → 输出 Top-K 证据 → 生成回答与证据展示 → 指标统计与案例分析 三、系统架构或实验流程 系统分为五个部分： - 数据层：负责收集 PDF 文档、构建测试问题、标注正确证据节点。 - 检索层：使用 RAG-Anything 或简化检索方式获得候选证据节点和初步排序结果。 - 图结构层：构建包含文本、表格、图表、页面和图注节点的小规模多模态文档图。 - 重排序层：实现语义相似度排序、查询感知 PPR 排序和 Bridge 跨模态桥接排序。 - 评测展示层：计算指标，展示重排序前后结果，并整理典型案例。 四、评价指标 本课题评价指标分为检索层、问答层、证据层和系统层四类。检索层主要采用 Recall@K、MRR、nDCG@5 和 Top-1 Accuracy，用于衡量正确证据是否被召回以及排序是否靠前；问答层采用 Exact Match、F1 Score 和人工 Answer Accuracy，用于评价系统回答与标准答案的一致性；证据层采用 Evidence Hit Rate、Modality Hit Rate、Citation Accuracy 和 Cross-modal Evidence Coverage，用于评价系统是否命中正确文本、表格、图表或页面证据，以及是否能够覆盖跨模态问题所需的多类证据；系统层采用 Rerank Time、Average Response Time、Index Construction Time 和 Demo Completion Rate，用于评价系统的运行效率和演示完整度。实验中将设置文本 RAG、RAG-Anything 原始多模态检索、RAG-Anything + 查询感知 PPR 重排序、RAG-Anything + 查询感知 PPR + Bridge 重排序四组方法，通过消融对比分析多模态证据建模、查询感知节点重要性和跨模态桥接分数对复杂文档问答效果的贡献。 |  |  |  |
| 小组成员、任务分工与进度安排： 成员; 主要角色; 任务分工. 陈耀洋; 技术负责人; 负责整体技术路线设计、RAG-Anything 最小化复现、候选证据节点抽取、局部多模态文档图构建、查询感知 PPR 重排序、Bridge 跨模态桥接分数、融合重排序函数、G0—G3 实验脚本实现、Demo 集成和最终答辩。. 赵依然; 数据构建与证据标注负责人; 负责收集 2—3 份复杂 PDF 文档，构建 20—30 个测试问题，整理标准答案，标注正确证据节点、页码、图号、表号和证据模态类型；完成结题报告、README。协助检查解析结果和候选证据是否与原文一致。. 刘莉; 实验评测与结果分析负责人; 负责统计 Recall@K、MRR、nDCG@5、Evidence Hit Rate、Modality Hit Rate、Citation Accuracy、Rerank Time 等指标，整理 G0—G3 对比结果，制作指标对比图，分析重排序前后的成功案例和失败案例。. 柯熙钰; 文献综述与汇报材料; 负责整理 RAG、多模态 RAG、ColPali、VisRAG、RAG-Anything、PageRank 等相关工作，PPT、答辩讲稿、 和技术路线图；协助整理系统架构图和现场演示流程。. 进度安排： 第 1 周：范围确定与基线准备 任务： - 完成开题报告； - 明确研究题目和技术路线； - 收集 2—3 份复杂 PDF； - 调研 RAG-Anything 的输入输出结构； - 尝试运行 RAG-Anything； - 若完整部署困难，则构造轻量化节点与边结构； - 构建第一版 10—15 个测试问题。 阶段成果： - 测试文档列表； - 初步测试问题； - 初步候选证据样例。 第 2 周：重排序模块实现 任务： - 构建文本、表格、图表、页面节点； - 建立同页、引用、图注、表注等关系边； - 实现语义相似度排序； - 实现查询感知 PPR； - 实现 Bridge 跨模态桥接分数； - 实现融合排序公式。 阶段成果： - 重排序脚本； - G0、G1、G2、G3 四组排序结果； - 若干重排序前后对比案例。 第 3 周：小规模实验评测 任务： - 将测试问题扩充到 20—30 个； - 完成正确证据标注； - 计算 Evidence Hit Rate、MRR、nDCG@5； - 分析文本题、表格题、图表题、图文一致性题的差异； - 调整 λs、λp、λb 权重； - 整理成功案例和失败案例。 阶段成果： - 实验结果表； - 指标对比图； - 成功案例截图； - 失败案例分析。 第 4 周：成果整理与现场演示 任务： - 整理代码和 README； - 制作技术路线图； - 制作重排序前后 Top-K 对比图； - 完成结题报告； - 完成答辩 PPT； - 进行现场 Demo 预演。 阶段成果： - 最终报告； - 答辩 PPT； - Demo 演示； - 代码与数据归档； - 实验结果表格与可视化材料。 |
| 预期成果/产出： · 一个基于 RAG-Anything 的复杂文档多模态 RAG 最小可行流程 支持复杂 PDF 文档的初步解析、候选证据召回和问答演示。 · 一个查询感知跨模态证据重排序模块 融合语义相似度、PPR 节点重要性和 Bridge 跨模态桥接分数，对候选证据进行二次排序。 · 一套小规模多模态文档问答测试样例 包含 2—3 份 PDF、20—30 个问题、标准答案和证据标注。 · 一组对比实验结果 对比文本 RAG、RAG-Anything 原始排序、PPR 重排序和 PPR+Bridge 重排序效果。 · 一份实验对比报告 包括方法设计、实验设置、指标统计、案例分析、失败原因和改进方向。 · 一组可视化材料 包括技术路线图、系统流程图、指标对比图、重排序前后 Top-K 证据变化图。 · 一次现场文档问答演示 展示从用户问题输入到候选证据召回、重排序、回答生成和证据展示的完整流程。 · 完整汇报材料 包括开题报告、结题报告、PPT、答辩讲稿、代码说明和实验结果文件。 |  |  |  |
| 参考文献： [1] Guo Z., Ren X., Xu L., Zhang J., Huang C. RAG-Anything: All-in-One RAG Framework. arXiv, 2025. [2] Faysse M., Sibille H., Wu T., et al. ColPali: Efficient Document Retrieval with Vision Language Models. arXiv, 2024. [3] Yu S., Tang C., Xu B., et al. VisRAG: Vision-based Retrieval-augmented Generation on Multi-modality Documents. arXiv, 2024. [4] Gao S., Zhao S., Jiang X., et al. Scaling Beyond Context: A Survey of Multimodal Retrieval-Augmented Generation for Document Understanding. arXiv, 2025. [5] Page L., Brin S., Motwani R., Winograd T. The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web. Stanford InfoLab, 1999. [6] Haveliwala T. H. Topic-Sensitive PageRank. WWW, 2002. |  |  |  |